PLAN DE PROYECTO

# Agenda Escolar con Sistema de Calificación Ponderada

Universidad Autónoma de Yucatán Facultad de Matemáticas

Licenciatura en Ingeniería de Software Construcción de Software

## INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Agenda Escolar con Sistema de Calificación Ponderada

### Versión ERS: 1.0

Periodo de Ejecución: 4 de noviembre - 2 de diciembre de 2025

Fecha Entrega Avance 1: 11 de noviembre de 2025

Fecha Entrega Final: 3 de diciembre de 2025

### Equipo de Desarrollo:

- Campos García Karen Elizabeth

- Castro Santeliz Héctor Alejandro

- García Avilés Joseph Antonio

- Pérez Zumárraga Rubén Alejandro

Profesor: M.T.I. Edwin Jesús León Bojórquez

# OBJETIVOS DEL PROYECTO

## Objetivo General

Desarrollar una aplicación de escritorio en Java que permita a estudiantes de preparatoria y universidad gestionar sus actividades académicas y calcular automáticamente sus calificaciones ponderadas.

## Objetivos Específicos

    - Implementar sistema completo de gestión de actividades académicas (CRUD)

    - Desarrollar módulo de cálculo automático de calificaciones con ponderación personalizable

    - Crear tres vistas especializadas: tabla, calendario y calificaciones

    - Garantizar la persistencia y consistencia de datos mediante base de datos relacional

    - Aplicar prácticas de construcción de software de calidad

# ALCANCE DEL PROYECTO

## Entregables

    - Modelado del Diseño (5 pts.)

      - Diagrama de clases completo de la aplicación

      - Formato: Imagen integrada en documento

### Checklist de Prácticas de Construcción (5 pts.)

      - Lista verificable de prácticas aplicadas

      - Formato: Apartado del documento integrador

    - Código de la Aplicación (40 pts.)

      - Aplicación funcional completa

      - Código legible y de calidad

      - Formato: Código fuente organizado

    - Pruebas de Aceptación (30 pts.)

      - Documento de pruebas funcionales

      - Validación contra ERS

    - Herramientas de Construcción (20 pts.)

      - Evidencias de refactorización

      - Documentación de código (JavaDoc)

      - Métricas de calidad del código

## Exclusiones

- Versión web o móvil

- Sincronización con sistemas institucionales

- Soporte multi-usuario en una misma instalación

# ESTRUCTURA DEL EQUIPO Y ASIGNACIÓN DE ROLES

## Distribución por Módulos

### MÓDULO 1: Gestión Académica (Actividades, Materias, Tipos) Backend - Responsable 1:

- Gestión de Actividades (RF-001 a RF-005)

- Gestión de Materias (RF-006 a RF-012)

- Gestión de Tipos de Actividades (RF-013 a RF-017)

- Estados de Actividades (RF-018 a RF-020)

- Filtrado y Búsqueda - Lógica (RF-027 a RF-031)

### Frontend - Responsable 2:

- Vista de Tabla (RF-021)

- Vista de Calendario (RF-022, RF-025, RF-026)

- Navegación entre vistas (RF-024)

- Interfaz de filtros y búsqueda (RF-027 a RF-031)

- Indicadores visuales de estados

### MÓDULO 2: Sistema de Calificaciones Backend - Responsable 3:

- Configuración de Calificación (RF-032 a RF-041)

- Cálculos Automáticos (RF-042 a RF-050)

- Análisis y Proyecciones (RF-051 a RF-056)

- Lógica de ponderación y validaciones

### Frontend - Responsable 4:

- Vista de Calificaciones (RF-023, RF-057 a RF-062)

- Interfaz de configuración de ponderaciones

- Visualización de métricas y proyecciones

- Indicadores visuales de estado académico

## Responsabilidades Compartidas

- Persistencia de Datos: Backend Responsables 1 y 3

- Integración: Todo el equipo

- Pruebas: Todo el equipo (asignación específica por módulo)

- Documentación: Todo el equipo

# CRONOGRAMA DETALLADO

## FASE 1: PLANIFICACIÓN Y DISEÑO (4-6 Nov)

Duración: 3 días

| Actividad | Responsable | Fecha | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis detallado de requisitos | Todo el equipo | 4 Nov | Documento de análisis |
| Diseño de arquitectura del sistema | Todo el equipo | 4-5 Nov | Diagrama de arquitectura |
| Modelado - Diagrama de Clases | Todo el equipo | 5-6 Nov | Diagrama UML completo |
| Diseño de base de datos | Backend 1 y 3 | 5-6 Nov | Modelo ER |
| Diseño de interfaces (mockups) | Frontend 2 y 4 | 5-6 Nov | Prototipos UI |
| Definición de tecnologías | Todo el equipo | 6 Nov | Stack tecnológico |

## FASE 2: DESARROLLO - SPRINT 1 (7-11 Nov)

Duración: 5 días

Objetivo: Avance 1 (50% funcionalidad base)

Backend - Módulo Gestión Académica (Responsable 1)

| Tarea | Días | Fecha Límite | Requisitos |
| --- | --- | --- | --- |
| Configurar proyecto y BD | 0.5 | 7 Nov | RNF-001, RNF-002 |
| Implementar entidad Actividad | 1 | 8 Nov | RF-001 a RF-005 |

| Tarea | Días | Fecha Límite | Requisitos |
| --- | --- | --- | --- |
| (CRUD) |  |  |  |
| Implementar entidad Materia (CRUD) | 1 | 9 Nov | RF-006 a RF-012 |
| Implementar Tipos de Actividades | 0.5 | 9 Nov | RF-013 a RF-017 |
| Lógica de Estados y validaciones | 0.5 | 10 Nov | RF-018 a RF-020 |
| Implementar filtros y búsqueda | 0.5 | 10 Nov | RF-027 a RF-031 |
| Pruebas unitarias módulo | 1 | 11 Nov | Casos de prueba |

Frontend - Módulo Gestión Académica (Responsable 2)

| Tarea | Días | Fecha Límite | Requisitos |
| --- | --- | --- | --- |
| Configurar estructura GUI | 0.5 | 7 Nov | Base proyecto |
| Desarrollar Vista Tabla | 1.5 | 9 Nov | RF-021 |
| Desarrollar Vista de Materias | 1.5 | 9 Nov | RF-022 |
| Desarrollar Vista Calendario | 1.5 | 10 Nov | RF-025, RF-026 |
| Implementar navegación entre vistas | 0.5 | 10 Nov | RF-024 |
| Crear componentes de filtros | 1 | 11 Nov | RF-027 a RF-031 |
| Integración con backend | 0.5 | 11 Nov | Pruebas |

Backend - Módulo Calificaciones (Responsable 3)

| Tarea | Días | Fecha Límite | Requisitos |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseñar modelo de calificación | 0.5 | 7 Nov | Estructura BD |

| Tarea | Días | Fecha Límite | Requisitos |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar configuración calificable | 1 | 8 Nov | RF-032 a RF-037 |
| Implementar ponderaciones | 1 | 9 Nov | RF-038 a RF-041 |
| Lógica de cálculos básicos | 1.5 | 10 Nov | RF-042 a RF-047 |
| Sistema de recálculo automático | 0.5 | 11 Nov | RF-048 a RF-050 |
| Pruebas unitarias cálculos | 0.5 | 11 Nov | Validación |

Frontend - Módulo Calificaciones (Responsable 4)

| Tarea | Días | Fecha Límite | Requisitos |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseñar componentes calificaciones | 0.5 | 7 Nov | Mockups |
| Desarrollar Vista Calificaciones base | 1.5 | 9 Nov | RF-023, RF-057 |
| Interfaz configuración ponderaciones | 1 | 10 Nov | RF-038 a RF-041 |
| Visualización métricas básicas | 1 | 11 Nov | RF-058, RF-059 |
| Indicadores visuales | 0.5 | 11 Nov | RF-061 |
| Integración con backend | 0.5 | 11 Nov | Pruebas |

ENTREGABLE 11 NOV - AVANCE 1:

- Diagrama de clases completo

- CRUD de Actividades funcional

- CRUD de Materias funcional

- Vista Tabla operativa

- Vista Calendario operativa

- Sistema básico de calificaciones

- Configuración de ponderaciones

- Vista Calificaciones básica

- Base de datos funcionando

## FASE 3: DESARROLLO - SPRINT 2 (12-18 Nov)

Duración: 7 días

Objetivo: Completar funcionalidad avanzada

Backend - Módulo Gestión (Responsable 1)

| Tarea | Días | Fecha Límite |
| --- | --- | --- |
| Optimizar consultas BD | 1 | 13 Nov |
| Implementar validaciones avanzadas | 1 | 14 Nov |
| Mejorar sistema de filtros | 1 | 15 Nov |
| Transacciones atómicas | 1 | 16 Nov |
| Manejo de errores robusto | 1 | 17 Nov |
| Optimización rendimiento | 1 | 18 Nov |

Frontend - Módulo Gestión (Responsable 2)

| Tarea | Días | Fecha Límite |
| --- | --- | --- |
| Mejorar UX vista tabla | 1 | 13 Nov |
| Mejorar UX vista calendario | 1 | 14 Nov |
| Implementar tooltips y ayudas | 1 | 15 Nov |
| Mensajes de error contextuales | 1 | 16 Nov |
| Confirmaciones de acciones | 1 | 17 Nov |

| Tarea | Días | Fecha Límite |
| --- | --- | --- |
| Pulir interfaz general | 1 | 18 Nov |

Backend - Módulo Calificaciones (Responsable 3)

| Tarea | Días | Fecha Límite |
| --- | --- | --- |
| Implementar proyecciones | 1.5 | 14 Nov |
| Sistema de análisis académico | 1.5 | 16 Nov |
| Cálculo puntos necesarios | 1 | 17 Nov |
| Optimizar algoritmos | 1 | 18 Nov |
| Casos edge en cálculos | 1 | 18 Nov |

Frontend - Módulo Calificaciones (Responsable 4)

| Tarea | Días | Fecha Límite |
| --- | --- | --- |
| Visualización proyecciones | 1.5 | 14 Nov |
| Dashboard estado académico | 1.5 | 16 Nov |
| Métricas visuales | 1 | 17 Nov |
| Desglose detallado por tipo | 1 | 18 Nov |
| Pulir vista calificaciones | 1 | 18 Nov |

## FASE 4: INTEGRACIÓN Y REFINAMIENTO (19-23 Nov)

Duración: 5 días

| Actividad | Responsables | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Integración completa módulos | Todo el equipo | 19-20 Nov |
| Pruebas de integración | Todo el equipo | 20-21 Nov |
| Corrección de bugs críticos | Todo el equipo | 21-22 Nov |
| Optimización rendimiento global | Backend 1 y 3 | 22 Nov |
| Refinamiento UI/UX | Frontend 2 y 4 | 22-23 Nov |
| Inicio Checklist Prácticas | Todo el equipo | 23 Nov |

## FASE 5: PRUEBAS Y CALIDAD (24-27 Nov)

Duración: 4 días

Pruebas de Aceptación (30 pts.)

| Actividad | Responsable | Fecha | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño casos de prueba RF-001 a RF-031 | Backend 1 + Frontend 2 | 24 Nov | Documento pruebas Módulo 1 |
| Diseño casos de prueba RF-032 a RF-062 | Backend 3 + Frontend 4 | 24 Nov | Documento pruebas Módulo 2 |
| Ejecución pruebas funcionales M1 | Backend 1 + Frontend 2 | 25 Nov | Resultados pruebas |
| Ejecución pruebas funcionales M2 | Backend 3 + Frontend 4 | 25 Nov | Resultados pruebas |
| Pruebas de usabilidad | Frontend 2 y 4 | 26 Nov | Reporte UX |
| Validación contra ERS | Todo el equipo | 26-27 | Matriz de |

| Actividad | Responsable | Fecha | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| completo |  | Nov | trazabilidad |
| Corrección de defectos | Todo el equipo | 27 Nov | Software corregido |

Herramientas de Construcción

| Actividad | Responsable | Fecha | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentación código (JavaDoc) | Todo el equipo | 24-25 Nov | Código documentado (5 pts.) |
| Análisis calidad con SonarQube | Backend 1 | 25 Nov | Reporte métricas |
| Identificar code smells | Todo el equipo | 25 Nov | Lista mejoras |
| Refactorización dirigida | Todo el equipo | 26 Nov | Evidencias refactoring |
| Re-análisis calidad | Backend 1 | 27 Nov | Reporte comparativo |

## FASE 6: DOCUMENTACIÓN FINAL (28 Nov - 2 Dic)

Duración: 5 días

| Actividad | Responsable | Fecha | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Finalizar Checklist Prácticas | Todo el equipo | 28 Nov | Lista completa (5 pts.) |
| Elaborar documento integrador | Todo el equipo | 28-29 Nov | Documento Word |

| Actividad | Responsable | Fecha | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión final documento | Todo el equipo | 1 Dic | Documento completo |
| Empaquetado entrega final | Todo el equipo | 2 Dic | Paquete entrega |

### ENTREGABLE 3 DIC - ENTREGA FINAL:

- Documento integrador completo

- Código fuente comentado y documentado

- Diagrama de clases (integrado)

- Checklist prácticas construcción (integrado)

- Documento pruebas de aceptación

- Evidencias herramientas construcción

# DISTRIBUCIÓN DETALLADA DE REQUISITOS FUNCIONALES

## Módulo Gestión Académica

### Backend (Responsable 1) - 29 Requisitos

Gestión de Actividades (5):

- RF-001: Crear actividades

- RF-002: Editar actividades

- RF-003: Eliminar actividades (validación)

- RF-004: Mensaje advertencia eliminación

- RF-005: Validación campos obligatorios

### Gestión de Materias (7):

- RF-006: Crear hasta 15 materias

- RF-007: Validar límite materias

- RF-008: Editar materias

- RF-009: Configurar calificación mínima

- RF-010: Advertencia al eliminar materia

- RF-011: Eliminar materia con actividades

- RF-012: Validar nombres únicos

### Gestión de Tipos (5):

- RF-013: Tipos predeterminados

- RF-014: Crear tipos personalizados

- RF-015: Editar tipos personalizados

- RF-016: Eliminar tipos sin referencias

- RF-017: Mensaje al eliminar tipo con referencias

### Estados (3):

- RF-018: Tres estados posibles

- RF-019: Cambiar estado

- RF-020: Indicadores visuales estados

### Filtrado (5):

- RF-027: Filtrar por materia, estado, tipo

- RF-028: Filtros combinados

- RF-029: Checkbox “Mostrar calificadas”

- RF-030: Búsqueda por nombre

- RF-031: Limpiar filtros

### Persistencia (4 RNF):

- RNF-001: Almacenamiento BD

- RNF-002: Integridad referencial

- RNF-003: Transacciones atómicas

- RNF-005: Persistencia entre sesiones

### Frontend (Responsable 2) - 11 Requisitos

Vistas (4):

- RF-021: Vista Tabla

- RF-022: Vista Calendario

- RF-024: Navegación entre vistas

- RF-025: Detalles en calendario

### Interacción Calendario (1):

- RF-026: Múltiples actividades misma fecha

### Interfaz Filtros (5):

- RF-027: UI filtros (complementa backend)

- RF-028: UI filtros combinados

- RF-029: UI checkbox calificadas

- RF-030: UI búsqueda

- RF-031: UI limpiar filtros

### Usabilidad (6 RNF):

- RNF-006: Consistencia visual

- RNF-007: Retroalimentación inmediata

- RNF-008: Mensajes error claros

- RNF-009: Confirmaciones acciones críticas

- RNF-010: Terminología clara

- RNF-011: Etiquetas y tooltips

## Módulo Sistema de Calificaciones

### Backend (Responsable 3) - 25 Requisitos

Configuración Calificación (10):

- RF-032: Checkbox calificable

- RF-033: Mostrar campos puntos

- RF-034: Ocultar campos si no calificable

- RF-035: Validar puntos posibles obligatorio

- RF-036: Validar puntos obtenidos ≤ posibles

- RF-037: Validar números válidos

- RF-038: Configurar ponderación por tipo

- RF-039: Validar suma 100%

- RF-040: Mensaje error suma incorrecta

- RF-041: Permitir tipos en 0%

### Cálculos Automáticos (9):

- RF-042: Determinar actividad calificada

- RF-043: Calcular por tipo

- RF-044: Calcular calificación materia

- RF-045: Calcular puntos ganados

- RF-046: Calcular puntos perdidos

- RF-047: Calcular puntos pendientes

- RF-048: Recálculo automático

- RF-049: Manejo tipos sin actividades

- RF-050: Distribución equitativa

### Análisis y Proyecciones (6):

- RF-051: Proyección mínima

- RF-052: Proyección máxima

- RF-053: Determinar estado académico

- RF-054: Calcular puntos necesarios

- RF-055: Mensaje ya aprobado

- RF-056: Mensaje imposible aprobar

### Frontend (Responsable 4) - 7 Requisitos

Vista Calificaciones (6):

- RF-023: Vista calificaciones

- RF-057: Mostrar datos materia

- RF-058: Mostrar resumen

- RF-059: Desglose por tipo

- RF-060: Mostrar todas calificables

- RF-061: Indicador visual calificables

### Configuración (1):

- RF-062: Acceso configuración ponderación

### Rendimiento (3 RNF):

- RNF-012: Cálculos < 1 segundo

- RNF-013: Cambio vistas < 0.5 seg

- RNF-014: Manejar 100 actividades

# PRÁCTICAS DE CONSTRUCCIÓN A APLICAR

# Técnicas de construcción de código

Característica

Uso adecuado de variables y tipos de datos fundamentales

Declaración explícita de variables

Inicialización correcta de variables

Inicialización cercana al punto de uso

Revisión de necesidad de reinicialización

Validación de parámetros de entrada

Control correcto del ámbito de variables

Referencias cercanas a la variable (span adecuado)

Tiempo de vida corto para cada variable

Alcance mínimo posible para variables

Evitar persistencia incorrecta

Uso correcto de binding time

# Técnicas de construcción de tipos de datos

Característica

Evitar números mágicos

Conversión explícita de tipos

Evitar comparaciones de tipos mixtos

Atención a advertencias del compilador

Revisión de desbordamiento en enteros

Evitar comparaciones de igualdad en flotantes

Prevención de errores de redondeo

Estrategias correctas de manejo de cadenas

Evitar errores off-by-one en cadenas

Consideración de Unicode e internacionalización

Uso seguro de arreglos y límites correctos

Revisión de puntos finales de arreglos

Evitar intercambio accidental de índices

# Nombramiento de variables

Característica

Nombres claros y orientados al problema

Longitud adecuada de nombres

Calificadores en nombres globales

Uso correcto de sufijos Total, Sum, Max, Min

Uso coherente de pares de opuestos

Índices i, j, k usados solo en bucles

Nombres significativos en bucles anidados

Nombres adecuados para banderas

Evitar nombres temporales vagos

Nombres booleanos significativos y positivos

Constantes nombradas según su función

Convenciones consistentes para nombres globales

Prefijos para atributos de clase

Convenciones para constantes

Evitar abreviaturas engañosas

Evitar nombres similares que confunden

Evitar nombres difíciles de leer

Evitar mezclar idiomas

# Organización de sentencias

Característica

Organización clara de sentencias

Dependencias obvias en el orden de instrucciones

Agrupación de sentencias relacionadas

Código que se lee de arriba hacia abajo

# Estructuras de control

Característica

Uso correcto de if simples

Ruta nominal primero

Caso normal en el bloque if

Revisión de cláusulas else

Cobertura total de casos

Simplificación de condiciones complejas con funciones booleanas

Sustitución por switch cuando convenga

Orden lógico de casos en switch

Acciones simples en cada caso

Uso adecuado de default

Evitar fall-through no intencional

Selección correcta del tipo de bucle

Inicialización inmediatamente antes del bucle

Entrada única al bucle

Evitar bucles vacíos

Condiciones de terminación claras

Anidamiento limitado

Bucle suficientemente corto para leerse completo

Nombres significativos para índices

Ámbito del índice limitado al bucle

Claridad en bucles largos

Uso prudente de break y continue

# Construcción de rutinas

Característica

Rutinas con un solo propósito

Rutinas pequeñas para claridad

Evitar duplicación mediante rutinas

Ocultamiento de secuencias

Aislamiento de operaciones con punteros

Rutinas para mejorar portabilidad

Simplificación de expresiones booleanas

Tamaño adecuado de rutinas

Cohesión funcional

Cohesión secuencial

Cohesión comunicacional

Cohesión temporal

Cohesión procedural

Evitar cohesión lógica

Evitar cohesión coincidente

Nombres descriptivos para rutinas

Evitar verbos vagos

Funciones nombradas según valor retornado

Procedimientos nombrados con verbo + objeto

Parámetros ordenados input–modify–output

Parámetros significativos

Evitar parámetros no usados

Documentación clara de parámetros

Coincidencia entre parámetros reales y formales

Comprobación de caminos de retorno

Evitar retorno de referencias a datos locales

# Construcción de clases

Característica

Clases con responsabilidad cohesiva

Clases que reducen complejidad

Ocultamiento de implementación interna

Interfaces informativas

Mejora del rendimiento mediante clases

Clases que facilitan corrección del programa

Uso adecuado de tipos abstractos

# HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS

## Desarrollo Frontend

- Lenguajes: HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+)

- Editor: Visual Studio Code / Sublime Text / WebStorm

- Framework CSS: Bootstrap 5 / Tailwind CSS (opcional)

### Librerías JS:

  - Vanilla JavaScript (prioritario)

  - FullCalendar.js (para vista calendario)

  - Chart.js (para gráficos de calificaciones - opcional)

### Herramientas:

  - Live Server (desarrollo)

  - Browser DevTools (Chrome/Firefox)

## Desarrollo Backend

- Lenguaje: PHP 7.4+ / 8.x

- Servidor Local: XAMPP / WAMP / MAMP / Laragon

- Servidor Web: Apache

- Composer: Gestor de dependencias PHP (opcional)

## Base de Datos

- BD: MySQL 8.0+ / MariaDB

- Administración: phpMyAdmin / MySQL Workbench

- Cliente: PDO (PHP Data Objects)

## Calidad y Pruebas

### Frontend:

- Linting JS: ESLint

- Linting CSS: Stylelint / Prettier

- Testing: Jest (opcional) / Pruebas manuales

- Validación HTML: W3C Markup Validator

### Backend:

- Testing: PHPUnit

- Análisis Estático: PHPStan / Psalm / PHP_CodeSniffer

- Documentación: PHPDocumentor

## Control de Versiones

- VCS: Git

- Repositorio: GitHub / GitLab / Bitbucket

- GUI Git: GitKraken / SourceTree (opcional)

## Diseño

- Diagramas UML: Astah UML / Lucidchart / Draw.io /

Mockups/Wireframes: Figma

## Documentación

- API: Postman / Swagger (OpenAPI)

- Diagramas: Draw.io / Mermaid

## Productividad

- Gestión Tareas: Trello / GitHub Projects

- Comunicación: WhatsApp

- Documentos: Google Docs / Microsoft Oﬃce

# GESTIÓN DE RIESGOS

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso en integración módulos | Media | Alto | Reuniones diarias de sincronización |
| Complejidad cálculos calificaciones | Media | Alto | Dedicar más tiempo Sprint 1, revisión por pares |
| Bugs en persistencia datos | Baja | Crítico | Pruebas exhaustivas BD, respaldos frecuentes |
| Incompatibilidad backend-frontend | Media | Alto | Definir interfaces claras desde inicio |
| Sobrecarga trabajo una persona | Media | Medio | Redistribuir tareas semanalmente si necesario |

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemas con herramientas calidad | Baja | Medio | Configurar herramientas al inicio del proyecto |

- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

## Avance 1 (11 Nov) - 50%

Diagrama de clases completo y validado  CRUD Actividades operativo

CRUD Materias operativo  Vista Tabla funcional

Vista Calendario funcional

Sistema básico de calificaciones implementado  Base de datos creada y funcionando

Código compila sin errores

## Entrega Final (3 Dic) - 100%

Todos los requisitos funcionales esenciales implementados  Todos los requisitos no funcionales cumplidos

Documento integrador completo con todos los apartados  Checklist de prácticas completado

Pruebas de aceptación documentadas y aprobadas  Código documentado con JavaDoc

Evidencias de refactorización y herramientas  Reporte de métricas de calidad

Manuales de usuario y técnico Aplicación ejecutable entregada

# PLAN DE COMUNICACIÓN

## Reuniones

- Daily Stand-up: Lunes a Viernes 9:00 AM (15 min)

  - ¿Qué hice ayer?

  - ¿Qué haré hoy?

  - ¿Tengo impedimentos?

- Revisión Semanal: Sábados 10:00 AM (1 hora)

  - Revisión avances

  - Ajustes al plan

  - Distribución próxima semana

- Reunión Integración: 19-20 Nov (4 horas)

  - Integración completa módulos

  - Resolución conﬂictos

## Canales de Comunicación

- WhatsApp/Telegram: Comunicación diaria

- GitHub: Issues, pull requests, documentación

- Google Drive: Documentos compartidos

# MÉTRICAS DE ÉXITO

### Métrica

Objetivo

Responsable Medición

| Métrica | Objetivo | Responsable Medición |
| --- | --- | --- |
| Requisitos implementados | 100% esenciales, 80% deseables | Todo el equipo |
| Cobertura de pruebas | > 70% | Backend 1 y 3 |
| Complejidad ciclomática | < 10 por método | SonarQube |
| Duplicación código | < 3% | SonarQube |
| Deuda técnica | < 5% | SonarQube |
| Bugs críticos | 0 | Todo el equipo |
| Cumplimiento fechas | 100% | Todo el equipo |

# LINEAMIENTOS DE CALIDAD DE CÓDIGO

## Estándares de Nomenclatura

### PHP (Backend):

Clases:

- PascalCase

- Nombres descriptivos

ActividadAcademica

CalculadoraCalificaciones

Ejemplo:	,

### Métodos/Funciones:

- camelCase

- Verbos que describan la acción

calcularCalificacionFinal()

obtenerActividadesPorMateria()

Ejemplo:	,

### Variables:

- camelCase o snake_case (consistente en todo el proyecto)

- Nombres significativos

$puntosObtenidos

$lista_actividades

Ejemplo:	,

### Constantes:

- UPPER_SNAKE_CASE

CALIFICACION_MINIMA_APROBATORIA

MAX_MATERIAS

Ejemplo:	,

### Archivos PHP:

ActividadController.php

PascalCase para clases:

config_database.php

snake_case para scripts:

### JavaScript (Frontend): Funciones:

- camelCase

- Nombres descriptivos con verbos

renderCalendar()

filtrarActividades()

Ejemplo:	,

### Variables:

- camelCase

- Nombres significativos

actividadActual

listaFiltrada

Ejemplo:	,

### Constantes:

- UPPER_SNAKE_CASE

API_BASE_URL

MAX_ACTIVIDADES_POR_PAGINA

Ejemplo:	,

### Clases (si se usan):

- PascalCase

VistaCalendario

FiltroManager

Ejemplo:	,

### HTML/CSS:

IDs:

- kebab-case

#calendario-principal

#form-nueva-actividad

Ejemplo:	,

### Clases CSS:

- kebab-case (o BEM)

.card-actividad

Ejemplo:

.btn-primary

.actividad  titulo

,	,

### Archivos:

- kebab-case

vista-calendario.html

estilos-main.css

Ejemplo:	,

## Estructura de Archivos PHP

<?php

/**

- Descripción breve de la clase.

*

- Esta clase maneja [funcionalidad específica].

- @author Nombre del desarrollador

- @version 1.0

- @since 2025-11-04

*/

namespace App\Controllers;

use App\Models\Actividad;

use App\Services\CalculadoraService;

class ActividadController

{

// 1. Constantes

private const MAX_ACTIVIDADES = 100;

// 2. Propiedades private $actividadModel; private $calculadora;

// 3. Constructor

public function   construct()

{

$this->actividadModel = new Actividad();

$this->calculadora = new CalculadoraService();

}

// 4. Métodos públicos

/**

- Obtiene todas las actividades con filtros opcionales.

*

- @param array $filtros Filtros a aplicar (materia, tipo, estado)

- @return array Lista de actividades filtradas

- @throws DatabaseException Si hay error en la consulta

*/

public function obtenerActividades(array $filtros = []): array

{

// implementación

}

// 5. Métodos privados

private function validarActividad(array $datos): bool

{

// implementación

}

}

## Estructura de JavaScript

/**

* Gestiona la vista de calendario de actividades.

*

- @author Nombre del desarrollador

- @version 1.0

*/

// 1. Constantes

const API_URL = 'http://localhost/agenda-escolar/api';

const ESTADOS_ACTIVIDAD = ['Pendiente', 'En proceso', 'Completada'];

// 2. Variables de módulo

let actividadesActuales = []; let filtrosActivos = {};

// 3. Inicialización document.addEventListener('DOMContentLoaded', inicializar);

/**

- Inicializa el componente de calendario.

*/

function inicializar() { cargarActividades(); configurarEventListeners(); renderizarCalendario();

}

/**

- Obtiene actividades desde el servidor.

- @async

- @param {Object} filtros - Filtros opcionales para la consulta

- @returns {Promise<Array>} Lista de actividades

*/

async function cargarActividades(filtros = {}) { try {

const response = await fetch(`${API_URL}/actividades.php`, { method: 'POST',

headers: {

'Content-Type': 'application/json'

},

body: JSON.stringify(filtros)

});

if (!response.ok) {

throw new Error(`HTTP error! status: ${response.status}`);

}

const data = await response.json(); actividadesActuales = data;

return data;

} catch (error) {

console.error('Error al cargar actividades:', error); mostrarError('No se pudieron cargar las actividades'); return [];

}

}

// 4. Event Listeners

function configurarEventListeners() {

// implementación

}

// 5. Funciones de renderizado function renderizarCalendario() {

// implementación

}

// 6. Funciones auxiliares function formatearFecha(fecha) {

// implementación

}

## Documentación PHPDoc

### Obligatorio documentar:

- Todas las clases

- Todos los métodos públicos y protegidos

@param

Parámetros con

@return

Valores de retorno con

@throws

Excepciones con

### Ejemplo Completo:

/**

- Calcula la calificación ponderada final de una materia.

*

- Este método procesa todas las actividades calificables de una materia,

- aplica las ponderaciones configuradas por tipo de actividad y retorna

- la calificación final en escala de 0-100.

- @param int $materiaId ID de la materia

- @param array $actividades Lista de actividades calificables

- @return float Calificación final en escala 0-100

- @throws InvalidArgumentException Si la materia no existe

- @throws CalculoException Si las ponderaciones no suman 100%

- @example

- $calculadora = new CalculadoraCalificaciones();

- $calificacion = $calculadora->calcularCalificacionFinal(1, $actividades)

*/

public function calcularCalificacionFinal( int $materiaId,

array $actividades

): float {

// implementación

}

## Documentación JSDoc

### Obligatorio para:

- Funciones exportadas o públicas

- Funciones con lógica compleja

- Funciones de API

Ejemplo:

/**

- Calcula los puntos necesarios para aprobar una materia.

*

- @param {number} calificacionActual - Calificación actual (0-100)

- @param {number} puntosPendientes - Puntos totales pendientes

- @param {number} calificacionMinima - Calificación mínima para aprobar

- @returns {number} Puntos necesarios de los pendientes

- @throws {Error} Si los parámetros son inválidos

- @example

- const puntosNecesarios = calcularPuntosNecesarios(65, 30, 70);

- // Retorna 15 (necesita 15 de 30 puntos pendientes)

*/

function calcularPuntosNecesarios(calificacionActual, puntosPendientes, cal if (calificacionActual < 0 || calificacionActual > 100) {

throw new Error('Calificación actual inválida');

}

const faltante = calificacionMinima - calificacionActual;

return Math.max(0, faltante);

}

  - Estándares CSS

/*

- Estilos para las tarjetas de actividades

*

- @author Nombre del desarrollador

- @version 1.0

*/

/* 1. Variables CSS (si se usan) */

:root {

--color-primary: #007bff;

--color-success: #28a745;

--color-danger: #dc3545;

--spacing-base: 1rem;

}

/* 2. Estilos base */

.card-actividad {

border: 1px solid #dee2e6; border-radius: 8px;

padding: var(--spacing-base);

margin-bottom: var(--spacing-base);

transition: box-shadow 0.3s ease;

}

/* 3. Estados */

.card-actividad:hover {

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);

}

.card-actividad--pendiente {

border-left: 4px solid var(--color-primary);

}

.card-actividad--completada {

border-left: 4px solid var(--color-success);

}

/* 4. Media queries */ @media (max-width: 768px) {

.card-actividad {

padding: calc(var(--spacing-base) * 0.75);

}

}

- Mockups